Nhiệm vụ 1

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-0, PBI-02, PBI-03 PBI chưa Done: - PBI-04: chưa đạt đủ DoD. Còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại. - PBI-05: chưa đạt đủ DoD. Chưa review chéo; mới kiểm thử trên máy tính. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: nhập sdt/link đáng ngờ kiểm tra gửi cảnh báo và lý do báo cáo hủy hoặc tiếp tục Người demo: người đại diện Developer: Thu An |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - anh/chị có dễ thao tác trong việc kiểm tra sdt/link không? - nhóm người dùng lớn tuổi có cần cải thiện về giao diện (rõ ràng và đơn giản hóa) hơn không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Không được phép trình diễn PBI chưa done. PO nói sai sự thật |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai mục tiêu của buổi sprint review Để khách hàng trực tiếp trải nghiệm |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Thời gian stakeholder nói quá ít, thêm thời gian cho Stakeholder PO mới là người chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau |

Nhiệm vụ 3

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Đưa vào PB, đánh gái giá trị mang lại cho người dùng, xếp lịch chuẩn bị cho sprint tương lai |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Tiếp nhận xử lý ngay và tiến hành sửa giao diện |